北京市核酸检测信息统一平台

第三方安全测评和等级保护测评项目遴选公告

北京市核酸检测信息统一平台是为实现核酸检测预约、核酸采样、数据上报、结果查询的全流程管理，满足常态化核酸检测和短时间、大规模核酸检测要求建立的信息化平台，由健康宝/核酸检测平台小程序、登录认证管理、各级检测/采样单位的管理功能等模块组成，主要包括核酸检测预约、核酸检测信息采集、预约记录查询、核酸检测结果查询、服务鉴权管理、号源管理、预约管理、机构管理、检测机构管理、核酸检测管理、日常采样管理、统计分析等功能。

为保证北京市核酸检测信息统一平台上线运营后的安全性，根据工作需要和职责，现面向社会公开遴选该平台项目的第三方安全测评和等级保护测评承担单位，有关事项公告如下：

一、委托单位

北京市卫生健康委信息中心

二、测评任务

（一）项目总体目标

根据国务院联防联控机制印发《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》以及《北京市关于贯彻落实国家进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设的实施方案》“进一步完善全市核酸检测信息统一平台,推进从核酸采样到检测结果查询一体化管理”的要求，建立一个服务全市个人核酸检测“应检尽检”“愿检尽检”和环境采样核酸检测的“全市核酸检测信息统一平台”，包含“一套界面”和“一个平台”，实现核酸检测预约、核酸采样、数据上报、结果查询的全流程管理，满足常态化核酸检测和短时间、大规模核酸检测要求，具备应急情况下全市每天250万人次以上的大规模核酸检测和全市2000万人核酸检测报告查询能力，具备检测可预约，采样无纸化、数据实时性、结果可查询的综合能力，确保系统在应急情况下稳定。 本项目将通过第三方安全测评和等级保护测评的方式，检测北京市核酸检测信息统一平台的软件系统安全性是否达到项目建设目标。

(二)第三方系统测试技术规格

1、测试要求总则

供应商应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则，并依据相关国家标准、行业标准开展第三方安全测评和等级保护测评工作。

本测试要求提供的是最低限度的要求，供应商应保证提供符合本测试要求和有关标准的优质服务。

本测试要求所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。需遵循的相关标准包括：

- GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

- GB/T 16260-2006 软件工程  产品质量

- GB-T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

- GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

- GB 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范

2、系统测试要求

2.1系统安全测试要求

依据等保3级要求，完成安全测试，出具系统安全测试报告，具体要求如下：

- 身份鉴别

- 访问控制

- 安全审计

- 入侵防范（包括渗透测试）

- 可信验证

- 数据完整性

- 数据保密性

- 数据备份恢复

- 剩余信息保护

- 个人信息保护

2.2等级保护测评及备案

等级保护测评需对照国家GB-T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求，找出信息系统存在的各类安全风险和隐患，在被非法意图的攻击者利用前修补漏洞消除风险；同时提交完整的等保测评报告及各类分项报告以及跟项目有关的各种文档；完成北京市核酸检测信息统一平台等保三级备案。

2.3测试进度要求

- 项目开始5个工作日内完成定级备案，取得电子备案证明。

- 3月31日前完成第三方安全测评和等级保护测评工作。

- 4月15日完成出具正式安全测评报告和等保测评报告，并完成等保三级备案。

三、测评单位资质及人员要求

（一）测评公司需具备

测评方须具有ISO9000质量管理体系认证证书、网络安全等级保护测评机构推荐证书、CMMI3、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书等（须提供有效期内的资质证书复印件，并加盖测评方公章）。其中，网络安全等级保护测评机构推荐证书为废标项。测评方能提供近3个月社保缴纳证明，依法纳税证明。测评方能提供在中国境内类似项目的成功案例（须提供类似项目的对应合同相关页的复印件予以证明（合同首页、合同金额页和盖章页复印件））。测评公司须提供本项目测评技术方案、商务方案。

（二）人员要求

测评方应组织一个专业化的团队来执行本项目，并向管理方提供拟参与本项目的各人员的有效联系方式（包括手机、办公电话、传真、电子邮箱等）。

测评方须指定一名项目总负责人，全程负责本项目测试工作。项目总负责人必须具有10年以上的测试工作经验，3个以上大型软件的测试工作经验和测试项目管理经验，且该项目负责人应有高级职称证书或省级人事部门颁发的高级项目管理师(均需相关提供证明)。

测评方须指派具有3年以上软件开发和测试工作经验（其中2年以上的软件测试工作经验）的人员全时承担项目重要岗位的工作。

项目团队具有省级人事部门颁发的“高级测评师”1人或以上、“软件评测师”证书的须具有10人或以上（须提供资质证明复印件）。

测试团队一经创建，不得随意变更。未经管理方许可，项目总负责人不得变更。

四、测试实施要求

- 应按照管理方的要求制定详细的项目实施计划（包括时间计划、实施地点等），在项目实施计划由管理方确定后，投标方进入实施阶段。

- 应依据项目合同和项目进度安排确定测试内容和测试关键点，制定详细的测试计划和测试方案，设计测试用例，并经用户方确定后进入具体测试实施阶段。

- 应依据合同条款及相关标准分阶段向用户方提交测试文档。

- 应在测试过程中，制定缺陷管理方案，并及时向管理方和用户方提交缺陷报告。对调整后的系统提供回归测试。

- 应按管理方要求提交第三方安全测评和等级保护测试报告，该报告的内容包括测试结论、详细测试结果描述以及软件的测试环境描述等。

- 投标人应成立合理的组织机构，严格按照项目管理制度保证测试工作按质、按量、按时实施。

五、保密要求

- 应与委托方签订保密协议。如果参与测试的人员在规定的保密期内发生失泄密行为，投标方应承担全部责任。

- 必须在投标文件中对测试过程中引用或产生的所有资料做出明确的保密承诺，包括但不限于纸质文档、电子文档、数据、软件、程序等。保密责任最终以正式签署的保密协议为准。

- 在未经采购人书面同意的情况下，不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括所涉及的书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标方必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究法律责任的权力。投标方必须在对外保密的前提下，对从事本项目的投标人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围。

六、申报和评审事宜

（一）申报期限：2021年3月24日—2021年3月28日。

（二）下载材料：申请单位可登录北京卫生健康委信息中心网站（http://www.phic.org.cn/ ）下载《项目承办申请书》。

（三）填写材料：申请材料填写内容应简明扼要，突出重点。

（四）提交材料：申请单位应在2021年3月28日18:00以前将盖章的《承办申请书》电子扫描件提交至：xxzxcgb@wjw.beijing.gov.cn。

（五）组织评审：北京市卫生健康委信息中心将组织评审小组，从项目方案的科学合理性、创新性和可行性，项目团队实力和工作经验基础等方面，对申请单位的申请书进行评估，择优遴选1家项目承担单位。具体评审时间另行通知。

（六）结果公示：北京市卫生健康委信息中心网站予以公示。

七、项目经费

项目经费不得超过25万元。

八、联系方式

北京市卫生健康委信息中心

联系人：陈臣

联系电话：83366935

附件：《项目承办申请书》